Приложение № 1 к договору 
на выполнение кадастровых работ от________ №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение кадастровых работ

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |
| 2. | Наименование выполняемых работ | Проведение кадастровых работ в отношении объекта недвижимости: объект незавершённого строительства по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский, ул. Сун-Ят-Сена, расположенный в пределах земельного участка с кадастровым номером 02:55:000000:39610 (далее – ОНС) |
| 3. | Сроки выполнения кадастровых работ | Работы выполняются в 2 (два) этапа: |
|  | - этап | Определение координат поворотных точек ОНС, которые позволят определить границы или контур ОНС на местности, и формирование схемы расположения ОНС относительного земельного участка / земельных участков, в границах которого / которых он располагается, – не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. |
|  | - этап | Формирование технического плана в отношении ОНС - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. |
| 4 | Условия выполнения работ | Работы выполняются на основании Договора и Технического задания. |
| 5 | Общие требования к выполнению работ | При производстве работ руководствоваться: |
|  |  | Земельным кодексом Российской Федерации; |
|  |  | Федеральным законом от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; |
|  |  | Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»; |
|  |  | Приказ Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»; |
|  |  | Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»; |
|  |  | Иными действующими нормативно‑правовыми актами Российской Федерации. |
| 6 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Кадастровые работы выполняются в следующем составе: |
| 6.1. |  | Этап 1 - определение координат поворотных точек ОНС, которые позволят определить границы или контур ОНС на местности, и формирование схемы расположения ОНС относительного земельного участка / земельных участков, в границах которого / которых он располагается. В рамках данного этапа Подрядчик: - Получает выписку из ЕГРН в отношении земельного (-ых) участка(-ов); - Осуществляет выезд на объект для обследования и обмера; - Проводит геодезические измерения (определение координат характерных точек контура объекта) - Обрабатывает и проанализирует исходные данные - Формирует схему расположения ОНС относительного земельного участка / земельных участков, в границах которого / которых он располагается. Этап 2 - формирование технического плана в отношении ОНС В рамках данного этапа Подрядчик: - получает выписки из ЕГРН в отношении земельных участков (при необходимости); - осуществляет выезд на объект для обследования и обмера (при необходимости); - осуществляет геодезические измерения (определение координат характерных точек контура объекта) при необходимости; - обрабатывает и проанализирует исходные данные; - формирует технический план, включая его графическую и техническую части; - обеспечивает согласование технического плана в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при необходимости). |
| 7 | Результат работ |  |
| 7.1 |  | 1 этап - Схема расположения ОНС относительного земельного участка / земельных участков в границах которого / которых он располагается (с координатами поворотных точек) в бумажном виде (оригинал) – 2 экземпляра и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 7.2 |  | 2 этап – Технический план в бумажном виде (оригинал) — 1 экземпляр и в электронном виде (XML‑документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. Файлы должны быть созданы с использованием актуальных XML‑схем и обеспечивать считывание и контроль данных). |
| 8 | Требования по объему гарантий качества работ: |  |
| 8.1 |  | Выявленные Заказчиком замечания устраняются Подрядчиком в полном объеме без дополнительной оплаты в соответствии с условиями Договора. |
| 8.2 |  | При осуществлении мероприятий, предусмотренных 2 этапом выполнения работ, выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Подрядчик устраняет в полном объеме без дополнительной оплаты в соответствии с условиями Договора. |